Laporan Proyek

Modul Pemesanan Makanan Kantin

Dibuat oleh:

| 11316007 | Magdalena Simamora |
| --- | --- |
| 11316026 | Bellina Sihombing |
| 11316028 | Desi Enjelina Lubis |

Untuk:

Institut Teknologi Del

|  |  | Proyek Akhir 2018 Institut Teknologi Del |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. Dokumen: input.doc |  |  | Versi: 2.0 | Tanggal : 21 Juni 2018 | Jumlah Halaman : 22 |  |

DAFTAR ISI

Ringkasan Laporan	5

1	Pendahuluan	6

1.1	Ikhtisar	6

1.2	Latar Belakang	6

1.3	Tujuan	7

1.4	Ruang Lingkup	7

1.5	Timeline	8

1.6	Metodologi	8

1.7	Karakteristik Pengguna	9

1.8	Lingkungan Kerja	10

2	Gambaran Sistem	11

2.1	Spesifikasi Kebutuhan	11

2.1.1	Kebutuhan Antarmuka Pengguna	11

2.1.2	Kebutuhan Fungsional	14

2.2	Perancangan	14

2.2.1	Spesifikasi Kebutuhan Fungsional	15

2.2.2	Spesifikasi Rancangan Sistem	16

2.2.3	Spesifikasi Rancangan Basisdata	16

3	Kesimpulan	17

3.1	Kejadian Tidak Terduga	17

3.2	Kinerja Proyek	18

3.3	Kunci Keberhasilan Proyek	19

3.4	Pembelajaran	20

3.5	Hasil Seminar	21

Referensi	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Lingkungan Kerja	10

Tabel 2. Kejadian tidak terduga selama pengerjaan proyek	17

Tabel 3. Variabel tepat waktu dan pemenuhan kebutuhan pengguna	18

Tabel 4. Kunci keberhasilan proyek	19

Tabel 5. Pembelajaran	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jadwal	8

Gambar 2. Mengelola Pemesanan	12

Gambar 3. Mengelola Data Menu Makanan	12

Gambar 4. Melakukan Pemesanan	13

Gambar 5. Mencetak Laporan	13

Gambar 6. Perancangan	14

Gambar 7. Use Case	15

Gambar 8. Class diagram	16

Gambar 9. ERD	16

# Ringkasan Laporan

Laporan proyek ini berjudul  “Modul Pemesanan Makanan Kantin”. Modul Pemesanan Makanan Kantin adalah upaya yang dilakukan dalam rangka pengembangan Campus Information System (CIS). Modul Pemesanan Makanan Kantin merupakan sebuah modul yang dibangun berbasis web. Proyek ini dibutuhkan agar dapat membantu civitas Del dalam melakukan pemesanan makanan sesuai dengan keinginan user. Proyek ini juga membantu pihak kantin agar setiap pesanan yang telah dipesan oleh user menjadi lebih terstruktur dengan baik dan mengurangi pendataan secara manual. Konsep yang diterapkan dalam tahap perancangan Modul Pemesanan Makanan Kantin adalah dengan menggunakan Metode Perancangan Waterfall, dibuat menggunakan salah satu web framework bahasa pemrograman PHP yaitu Yii2 dan menggunakan database Mysql. Pembahasan utama dalam laporan ini adalah gambaran sistem, perancangan dan pembuatan Modul Pemesanan Makanan Kantin.

# Pendahuluan

Proyek yang kami bangun adalah “Modul Pemesanan Makanan Kantin” berbasis web yang berisi daftar menu makanan yang tersedia di kantin IT-Del. Adapun user yang dapat mengakses aplikasi ini adalah seluruh civitas IT-Del.

## Ikhtisar

Aplikasi ini terdiri dari satu portal web. Portal web akan digunakan oleh user untuk memesan makanan secara online dan admin juga dapat memesan makanan, mengelola data menu makanan, konfirmasi pesanan, dan mencetak laporan. Karena ini adalah produk data sentris, maka dibutuhkan tempat untuk menyimpan data. Untuk itu database akan digunakan dan  portal web akan berkomunikasi dengan database. Penjelasan rinci mengenai perspektis produk dan fungsionalitas pada pembangunan Modul Pemesanan Makanan Kantin dapat dilihat pada dokumen  ITD5-8-PA22018-25-SRS-v2.0-20180105 bab 2.1.

## Latar Belakang

Sampai saat ini IT-Del belum memiliki sistem informasi untuk pemesanan makanan di kantin IT-Del. Warga Del pada umumnya melakukan pemesanan makanan kepada kantin melalui e-mail. Namun hal tersebut kurang efektif, dikarenakan warga Del tidak dapat melihat menu makanan yang tersedia di kantin dan berapa harga setiap porsi. Para warga membutuhkan sistem untuk membantu mereka agar proses pemesanan makanan yang dilakukan oleh warga Del dapat dilakukan dengan baik. Untuk mengelola data pemesanan makanan pihak kantin juga masih menggunakan cara manual dengan menginputkan data ke excel. Sehingga untuk proses pengelolaan data membutuhkan waktu yang cukup lama.

## Tujuan

Tujuan pengerjaan proyek ini adalah untuk membangun aplikasi pemesanan makanan kantin yang dapat mempermudah user untuk melakukan pemesanan dan mempermudah admin mengelola pemesanan makanan kantin. Penjelasan rinci mengenai tujuan pengerjaan proyek pada pembangunan Modul Pemesanan Makanan Kantin dapat dilihat pada dokumen ITD5-8-PA22018-25-SRS-v2.0-20180105 bab 2.2.

## Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengerjaan proyek Modul Pemesanan Makanan Kantin yaitu:

- Membangun sebuah sistem informasi dengan menggunakan framework Yii2 yang dapat menjadi media pemesanan makanan di kantin secara online yang fokus pada pemesanan makanan.

- Pengerjaan proyek selama 1 semester dan mengikuti standar SDI IT Del.

- Pengguna akun CIS dapat menggunakan modul ini.

- Dalam daftar menu makanan disertai dengan harga dan deskripsi mengenai makanan tersebut.

- Tidak dapat memesan makanan selain yang tersedia di daftar menu makanan.

- Sistem tidak menerima pesanan makanan secara mendadak, minimal 1 hari sebelum pemesanan.

## Timeline

Berikut jadwal pengerjaan proyek pada pembangunan Modul Pemesanan Makanan Kantin.  Dapat dilihat pada Gambar 1. Jadwal

Gambar 1. Jadwal

Penjelasan rinci mengenai jadwal pengerjaan proyek pada pembangunan Modul Pemesanan Makanan Kantin dapat dilihat pada dokumen ITD5-8-PA22018-25-PIP-v3.0-20180310 bab 2.7.

## Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam pengerjaan proyek ini adalah metode waterfall. Dalam pengembangannya metode waterfall memiliki beberapa tahapan yang runtut: requirement, design, implementation, verification.

- Tahap requirement adalah analisa kebutuhan sistem yang dibuat dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh klien dan Developer team. Dalam tahap ini klien atau user menjelaskan segala kendala dan tujuan serta mendefinisikan apa yang diinginkan dari sistem. Setelah dokumen spesifikasi disetujui maka dokumen tersebut menjadi kontrak kerja antara klien dan Developer team.

- Tahap selanjutnya adalah desain, dalam tahap ini Developer team akan menghasilkan sebuah rancangan sistem secara keseluruhan, tahap ini menentukan alur sistem.

- Selanjutnya tahap implementasi, yaitu tahapan dimana keseluruhan desain diubah menjadi kode-kode program.

- Tahap selanjutnya adalah verifikasi oleh klien, klien menguji apakah sistem tersebut telah sesuai dengan kontrak yang telah disetujui.

## Karakteristik Pengguna

Pada subbab ini dijelaskan karakteristik pengguna yang terdapat pada Modul Pemesanan Makanan Kantin. Karakteristik pengguna dijelaskan berikut ini.

User-Group-1

| Description of User | : User yang memiliki hak akses untuk keseluruhan sistem. |
| --- | --- |
| Role | : Admin (pihak kantin). |
| Prerequisite | : Admin harus mempunyai akun untuk dapat mengakses sistem. |
| Task Description | : - Mengelola daftar menu makanan. - Melakukan konfirmasi pesanan. - Mencetak laporan. |

User-Gruop-2

| Description of User | : User ini mempunyai hak akses melihat daftar menu makanan yang tersedia di kantin IT Del serta memesan makanan yang terdapat pada sistem. |
| --- | --- |
| Role | : Civitas IT Del. |
| Prerequisite | : Semua civitas del yang telah memiliki akun yang dapat mengakses sistem ini. |
| Task Description | : - Melihat daftar menu makanan yang tersedia. - Melakukan pemesanan. |

## Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja berisi spesifikasi teknis perangkat lunak yang diperlukan dalam pembangunan Modul Pemesanan Makanan Kantin. Spesifikasi perangkat yang digunakan oleh Developer team dalam pengembangan sistem dapat dilihat pada Tabel 1. Lingkungan Kerja

Tabel 1. Lingkungan Kerja

| Server | : | Localhost |
| --- | --- | --- |
| Web server | : | XAMPP v3.2.1 |
| Database Engine | : | SQL Server 2014, MySQL Workbench 6.3 CE, SQLyog 12.4.1 |
| Installed Software | : | Apache |
| Operating System | : | Windows |
| Minimum Storage | : | 4 GB |
| Processor | : | Intel(R), CoreTM i5-3230M CPU @2.60GHz |
| Laptop | : | Asus, Lenovo |
| Sistem Operasi | : | Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
| Paket office | : | Microsoft Office 2013 |
| Graphics editor | : | Enterprise Architect |
| Tools pengembang | : | Sublime Text 3 |

# Gambaran Sistem

Sistem yang akan dikembangkan adalah Campus Information System (CIS) Modul Pemesanan Makanan Kantin yang diharapkan dengan adanya sistem ini dapat membantu warga Del saat melakukan pemesanan dimana user dapat langsung melihat daftar menu makanan yang tersedia di kantin IT-Del. Dengan adanya sistem ini diharapkan juga mampu membantu admin mengelola data menu makanan dan mengoptimalkan fungsi komputer yang ada di kantin IT-Del dari pencatatan manual menjadi terkomputerisasi.

## Spesifikasi Kebutuhan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai spesifikasi kebutuhan dalam pembangunan Modul Pemesanan Makanan Kantin secara online.

### Kebutuhan Antarmuka Pengguna

Modul Pemesanan Makanan Kantin merupakan sebuah software  yang berbasis web, sehingga Modul Pemesanan Makanan Kantin memiliki standard web. Modul Pemesanan Makanan Kantin dilengkapi dengan menu untuk mengakses berbagai fungsi yang disediakan. Pada tampilan awal software akan menampilkan halaman utama atau home. Interface dari Modul Pemesanan Makanan Kantin dirancang sesederhana mungkin, sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh user.

- Detail Screen Layout Melakukan Konfirmasi Pemesanan

Tampilan Gambar 2. Melakukan Konfirmasi Pemesanan merupakan gambaran dari detail melakukan konfirmasi pemesanan pada modul pemesanan makanan kantin.

Gambar 2. Melakukan Konfirmasi Pemesanan

- Detail Screen Layout Mengelola Data Menu Makanan

Tampilan Gambar 3. Mengelola Data Menu Makanan merupakan gambaran dari detail mengelola data menu makanan pada modul pemesanan makanan kantin.

Gambar 3. Mengelola Data Menu Makanan

- Detail Screen Layout Detail Melakukan Pemesanan

Tampilan Gambar 4. Melakukan Pemesanan merupakan gambaran dari detail melakukan pemesanan pada modul pemesanan makanan kantin.

Gambar 4. Melakukan Pemesanan

- Detail Screen Layout Detail Mencetak Laporan

Tampilan Gambar 5. Mencetak Laporan merupakan gambaran dari detail mencetak laporan pada modul pemesanan makanan kantin.

Gambar 5. Mencetak Laporan

### Kebutuhan Fungsional

Dalam Sistem Informasi yang akan dikembangkan ini, terdapat lima fitur utama yang menjadi fungsi utama dalam sistem tersebut, yaitu:

- Fungsi pemesanan makanan secara online.

- Fungsi mengelola data menu makanan.

- Fungsi melakukan konfirmasi pesanan.

- Fungsi mencetak laporan.

Penjelasan rinci mengenai kebutuhan fungsional proyek Pengembangan Modul Pemesanan Makanan Kantin dapat dilihat pada dokumen ITD5-8-PA22018-25-SRS-v2.0-20180105 bab 3.2.

## Perancangan

Perancangan adalah bagian terpenting dalam pengembangan sistem, karena bagian ini sebagai tempat sistem berkomunikasi dengan user. Gambar rancangan produk yang dibangun untuk pemesanan makanan dapat dilihat pada Gambar 6. Perancangan

Gambar 6. Perancangan

User akan masuk ke halaman utama dimana terdapat daftar-daftar menu makanan yang tersedia di kantin IT Del. Setiap menu makanan terdiri dari gambar, nama menu, harga dan deskripsi. Jika user memesan makanan yang diinginkan maka user harus mengisi form pemesanan terlebih dahulu. Setelah itu, pesanan akan masuk ke menu pesanan saya. Data pesanan user akan sampai ke admin dan admin akan mengkonfirmasi pesanan  tersebut meliputi ditolak, diterima, dan dibatalkan. Pada halaman admin juga terdapat cetak laporan, dimana admin boleh mencetak laporan pesanan yang diterima. Penjelasan rinci mengenai gambar rancangan produk yang dibangun pada pembangunan Modul Pemesanan Makanan Kantin dapat dilihat pada dokumen ITD5-8-PA22018-25-SRS-v2.0-20180105 bab 3.1.2.

### Spesifikasi Kebutuhan Fungsional

Pada bab ini ditunjukkan fungsi-fungsi yang ada pada Modul Pemesanan Makanan Kantin. Dapat dilihat pada Gambar 7. Use Case

Gambar 7. Use Case

### Spesifikasi Rancangan Sistem

Gambaran spesifikasi rancangan sistem pada modul pemesanan makanan kantin dapat diliha pada Gambar 8. Class Diagram

Gambar 8. Class diagram

### Spesifikasi Rancangan Basisdata

Gambaran spesifikasi rancangan basisdata pada modul pemesanan makanan kantin dapat dilihat pada Gambar 9. ERD

Gambar 9. ERD

# Kesimpulan

Dari pembahasan tentang Modul Pemesanan Makanan Kantin ini, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

- Modul Pemesanan Makanan Kantin yang dibangun diharapkan dapat mempermudah warga IT Del untuk memesan makanan.

- Modul Pemesanan Makanan Kantin yang dibangun diharapkan dapat mempermudah pengelolaan data menu, dan pembuatan laporan serta meningkatkan kinerja admin di kantin IT Del.

## Kejadian Tidak Terduga

Berikut Tabel 2. Kejadian tidak terduga selama pengerjaan proyek, dampak yang terjadi pada proyek tersebut dan tindakan yang diambil untuk mengatasinya.

Tabel 2. Kejadian tidak terduga selama pengerjaan proyek

| Keterangan | Dampak | Tindakan |
| --- | --- | --- |
| Sulit belajar yii2 | Pengerjaan menjadi lama karena masih harus belajar dari awal. | Mempelajari yii2. |
| User manambah requirement dari requirement semula. | Pengerjaan tidak sesuai dengan jadwal namun tidak mendapat perpanjangan waktu. | Mencari solusi dari Developer team yang lain. |
| Project Manager team dan Developer team sulit untuk menganalisa sistem yang akan dibangun. | Sering terjadi kesalahpahaman antara Project Manager Team dan Developer Team. | Berdiskusi. |
| Perubahan database berulang kali. | Pengerjaan implementasi proyek tidak sesuai sehingga progress implementasi proyek sering terlambat. | Pengerjaan implementasi proyek dilakukan tidak hanya di jam teori dan praktikum namun ketika ada jam kosong yang memungkinkan |
| User tidak mengerti dengan data-data menu makanan yang telah dibuat sistem karena Developer team mengisi data dengan menggunakan data dami yang tidak informatif. | Penilaian user belum sepenuhnya setuju dengan sistem yang telah dibangun. | Membuat data sesuai menu yang tersedia di kantin IT Del. |
| Memperbaiki beberapa fungsi setelah melakukan UAT dengan user. | Form penilaian UAT belum diterima. | Menambahkan fungsi tambahan permintaan user. |

## Kinerja Proyek

Berikut Tabel 3. Variabel tepat waktu dan pemenuhan kebutuhan pengguna tentang kinerja proyek di bawah dua variabel On Time (tepat waktu) dan Meeting Customer Expectations (pemenuhan kebutuhan pengguna).

Tabel 3. Variabel tepat waktu dan pemenuhan kebutuhan pengguna

| On Schedule |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planned Finish Date | Actual Finish Date | Variance (in days) | On Schedule | Ahead of Schedule | Behind Schedule |
| [21-05-2018] | [04-06-2018] |  |  |  |  |
| Meeting Customer Expectations |  |  |  |  |  |
| Success Criteria |  |  | Criteria Met | Comments |  |
| Menggunakan Yii2 |  |  | √ | <INPUT TYPE=\Berhasil menggunakan Yii2 |  |
| Sistem berfungsi untuk menampilkan daftar menu makanan yang tersedia di kantin IT Del. |  |  | √ | <INPUT TYPE=\Sistem dapat mengakomodir kebutuhan user |  |
| Sistem berfungsi untuk mengelola data pesanan yang masuk. |  |  | √ | <INPUT TYPE=\Sistem dapat mengakomodir kebutuhan user |  |

## Kunci Keberhasilan Proyek

Berikut Tabel 4. Kunci keberhasilan proyek mengenai daftar hal-hal penting dan faktor-faktor kunci keberhasilan proyek dalam pengembangan Modul Pemesanan Makanan Kantin.

Tabel 4. Kunci keberhasilan proyek

| Komponen | Keterangan |
| --- | --- |
| Komunikasi | Keterlibatan pengguna dalam pengerjaan proyek ini memungkinkan penyedian kebutuhan pengguna yang tepat dengan sedikit kendala. |
| Semua output selesai dengan kualitas yang dibutuhkan | Melakukan pengujian perangkat lunak dari awal untuk setiap fungsi yang telah selesai diimplementasikan, hal ini memunginkan untuk meminimalisir kesalahan output yang terjadi. |
| Dokumentasi proyek selesai | Dokumentasi dalam proyek ini menggambarkan informasi dari sebuah proyek perangkat lunk secara lengkap dan akurat, ditulis dengan baik, mudah dibaca, dan mudah dimengerti. Setelah dokumen proyek selesai maka dapat melakukan proses UAT. |
| Pelaksanaan UAT | Setelah melakukan pengujian, diharapkan melakukan pengujian kepada user untuk membuktikan bahwa software yang dikembangkan memenuhi kebutuhan user. |
| Risiko dan Masalah ditutup atau diselesaikan | Proyek yang dikerjakan sesuai dengan kebutuhan user memungkinkan risiko dan masalah implementasi proyek dapat ditutup atau diselesaikan. |
| Serah terima ke SDI lengkap | Proyek yang diimplementasikan sudah memenuhi standarisasi code yang diperoleh dari SDI dan sesuai dengan requirement dari user dapat menyerahkan proyek tersebut ke SDI secara lengkap. |
| Potensi kerja lanjutan | Proyek yang sudah berhasil diintegrasikan dengan CIS , user yang terlibat dalam penggunaan proyek tersebut dapat menggunakan sistem yang disediakan. |

## Pembelajaran

Daftar Tabel 5. Pembelajaran dari proyek ini dan rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan penyampaian proyek sistem informasi masa depan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Pembelajaran

| Deskripsi | Rekomendasi |
| --- | --- |
| Untuk menghasilkan produk yang baik dan sesuai kebutuhan pengguna harus melakukan eksplorasi mendalam. | Membuat kelas tutorial tambahan. |
| Untuk menghasilkan proyek yang baik harus ada kerja sama yang baik dengan anggota tim. | Berdiskusi dan menjalin komunikasi yang baik. |
| Mampu menguasai perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan proyek. | Melakukan eksplorasi. |
| Untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan harus membuat perencanaan proyek terlebih dahulu. | Membuat jadwal dan menentukan tugas masing-masing anggota kelompok. |
| Untuk menghasilkan proyek yang baik dan sesuai kebutuhan user harus ada kerjasama antara Project Manager Team dan Developer | Berdiskusi dan menjalin komunikasi yang baik. |
| Untuk menghasilkan proyek yang baik harus memiliki dokumentasi yang baik dan berkualitas. | Membuat dokumentasi proyek tentang gambaran mengenai kebutuhan pengguna secara detail untuk mempercepat proses pembuatan proyek. |

## Hasil Seminar

Pada hari Jumat, 08 Juni 2018 kelompok Modul Pemesanan Makanan Kantin melakukan seminar dihadapan penguji dan pembimbing. Dalam seminar tersebut kelompok Modul Pemesanan Makanan Kantin menjelaskan tentang sistem yang sudah dibangun. Sehingga penguji mengerti maksud dan tujuan dari sistem itu dibangun. Dalam seminar tersebut penguji memberikan kritik dan terkait sistem yang kami bangun.

Berikut kritik yang diberikan oleh penguji :

- Path direktori pengerjaan proyek dapat di buka tab dan browser yang berbeda.

- Tipe data jumlah pesanan harus tipe data angka real bukan decimal.

- Menambahkan validasi gambar dimana hanya ekstensi png dan jpg yang boleh di tambahkan.

- Laporan dan dokumen rujukan tidak sinkron.

- Memperbaiki mockup.

- Memperbaiki isi dokumen.

# Referensi

[1] ITD8-9-PA22018-25-Project Implementation Plan-v3.0-201803105

[2] ITD5-8-PA22018-25-Sistem Requirment Specification-v2.0-20180105

[3] ITD5-8-PA22018-25-Functional Specification Design-v2.0-20180105