Laporan Proyek

Pengembangan Campus Information System (CIS): Modul Online Course

Dibuat oleh:

| 11316002 | Jubelinda F.Silaen |
| --- | --- |
| 11316012 | Roy J. Simamora |
| 11316030 | Fredrick Pardosi |

Untuk:

Institut Teknologi Del

|  |  | Proyek Akhir 2018 Institut Teknologi Del |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. Dokumen: input.doc |  |  | Versi: 01.00 | Tanggal : 31-05-2018 | Jumlah Halaman : 26 |  |

DAFTAR ISI

Ringkasan Laporan	3

1	Pendahuluan	5

1.1	Ikhtisar	5

1.2	Latar Belakang	5

1.3	Tujuan	6

1.4	Ruang Lingkup	6

1.5	Timeline	6

1.6	Metodologi	8

1.7	Karakteristik Pengguna	8

1.7.1	User Sebagai Learner	8

1.7.2	User Sebagai Lecture	8

1.8	Lingkungan Kerja	9

2	Gambaran Sistem	10

2.1	Target Sistem	10

2.1.1	Spesifikasi Kebutuhan	10

2.1.2	Kebutuhan Antarmuka Pengguna	12

2.1.3	Kebutuhan Fungsional	16

2.2	Perancangan	17

2.2.1	Rancangan Untuk Beranda	17

2.2.2	Spesifikasi Kebutuhan Fungsional	17

2.2.3	Spesifikasi Rancangan Sistem	19

2.2.4	Spesifikasi Rancangan Basisdata	20

3	Kesimpulan	21

3.1	Kejadian Tidak Terduga	21

3.2	Kinerja Proyek	22

3.3	Kunci Keberhasilan Proyek	23

3.4	Pembelajaran	23

3.5	Hasil Seminar	24

Referensi	27

# Ringkasan Laporan

Pengembangan Campus Information System (CIS) Modul Online Course adalah sistem yang akan digabungkan dengan CIS yang telah digunakan selama ini di IT Del sehingga sistem ini akan menjadi salah satu sistem yang baru di IT Del. Sistem yang akan dirancang merupakan sebuah perangkat lunak berbasis web dimana sistem dapat digunakan secara online oleh pihak yang berkepentingan yaitu Dosen dan Mahasiswa. Pengerjaan proyek ini dilakukan dalam rangka menyelesaikan matakuliah PA2 dan melalui pengerjaan proyek ini sangat diharapkan mahasiswa mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dosen IT Del. Sistem ini dibangun karena pengelolaan materi yang akan diberikan kepada mahasiswa setiap harinya, harus secara langsung atau berinteraksi langsung dengan mahasiswa. Terkait materi pelajaran yang akan disampaikan. Namun, dengan adanya sistem ini diharapkan mahasiswa dapat belajar dengan baik setiap hari. Dosen juga dapat memberikan materi dan soal-soal kepada mahasiswa.

Beberapa manfaat yang dapat diambil dari pembangunan proyek sistem informasi ini adalah sebagai berikut:

- Untuk menghasilkan proyek yang baik dan sesuai kebutuhan pengguna harus melakukan eksplorasi.

- Untuk menghasilkan proyek yang baik harus dapat mendefinisikan proyek terlebih dahulu dengan melakukan pengumpulan data melalui Requirement Gathering secara langsung kepada pengguna yang terlibat dalam pembangunan proyek, membuat desain atau rancangan produk, melakukan implementasi, melakukan testing terhadap software yang sedang bangun, dan jika ada masalah dapat melakukan operasi dan perbaikan terhadap software.

- Untuk menghasilkan proyek yang baik harus ada kerjasama yang baik dengan anggota kelompok.

- Setiap anggota kelompok diharapkan mampu menguasai perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pembangunan proyek.

- Untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan jadwal yang tekah ditentukan kelompok proyek harus membuat penjadwalan kegiatan dan menentukan kegiatan yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok.

- Memiliki dokumentasi yang baik dan berkualitas sebagai gambaran dari pembuatan software yang dibangun.

- Untuk menghasilkan proyek yang baik dan sesuai kebutuhan pengguna harus ada kerja sama dan komunikasi yang baik antara developer team dengan Project Manager team dimana Project Manager team yang akan mengkoordinasi dan mengendalikan berjalannya suatu proyek yang dibangun

# Pendahuluan

Bab ini berisi tentang penjelasan ringkas dari proyek, latar belakang, tujuan pengerjaan proyek, ruang lingkup, timeline, metodologi, karakteristik pengguna, dan lingkungan kerja pengerjaan proyek.

## Ikhtisar

Online Course adalah sebuah sistem yang akan digunakan di IT Del sebagai bahan belajar secara online yang digunakan oleh mahasiswa dan dapat dipantauoleh dosen. Sistem yang akan dikembangkan adalah Pengembangan Campus Information System (CIS) Modul Online Course yang diharapkan dapat membantu mahasiswa Institut Teknologi Del untuk belajar dan mengikuti quiz yang disediakan oleh Dosen. Dosen membuat materi ke dalam Course berdasarkan kriterianya masing-masing. Selanjutnya Dosen membuat lecture notes, video untuk dapat digunakan oleh Mahasiswa. Mahasiswa membuka materi yang telah dimasukkan oleh Dosen dan mempelajarinya. Mahasiswa dapat mengikuti quiz yang telah disediakan, setelah selesai mengikuti quiz maka Mahasiswa dapat melakukan submit dan nilainya akan muncul beserta kunci jawaban dari soal-soal tersebut. Pembangunan Sistem Online Course dapat dilihat pada dokumen ITD5-4-PA22018-33-SRS-v3.0-20180105 bab2.

## Latar Belakang

Latar belakang yang mendasari pengerjaan proyek ini adalah untuk menyelesaikan salah satu matakuliah di semester 4 yaitu PA2 (Proyek Akhir 2). Melalui pengerjaan proyek ini diharapkan mahasiswa mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dosen IT Del. Karena saat ini teknologi informasi memiliki banyak peran penting bagi kinerja dan kemampuan institusi agar dapat menanggapi perubahan kebutuhan Mahasiswa secara efektif. Dosen dapat memberikan materi kepada mahasiswa secara langsung, dan berinteraksi langsung dengan Mahasiswa. Sehingga mahasiswa dapat bertanya secara lagsung kepada Dosen apabila mahasiswa tersebut kurang mengerti akan topik yang disampaikan. Maka hal tersebut akan membuat dosen untuk mengulang topik pelajaran tersebut, Latar belakang dari pengerjaan proyek ini yaitu karena belum tersediakan sistesm belajar online di IT Del.

## Tujuan

Ada beberapa tujuan dari pembuatan modul Online Course yang akan digunakan oleh Dosen dan Mahasiswa yaitu:

- Proyek dapat membantu mahasiswa dalam memahami materi pembelajaran.

- Mahasiswa mengetahui kekurangan dan kelebihan yang dimiliki.

- Menjadikan Online Course sebagai metode pembelajaran yang efektif dan digunakan oleh banyak orang.

## Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengerjaan proyek sistem Online Course yaitu:

- Pengguna merupakan civitas IT Del (Dosen IT Del, mahasiswa IT Del).

- Materi yang disediakan merupakan materi perkuliahan IT Del

- Forum diskusi diikuti oleh Mahasiswa dan Dosen

- Satu lecturer dapat mengampu lebih dari satu materi

- Mahasiswa IT Del tidak harus mengikuti semua materi terkait paket semester yang diambilnya melainkan hanya materi yang dibutuhkan saja.

- Menggunakan framework yii2

- Bekerja dengan lingkungan kerja Gitlab.

- Periode pengerjaan proyek 15 weeks.

Detail ruang lingkup proyek ini dapat dilihat pada dokumen ITD8-16-PA22018-1-PIP-v3.0-20180513 bab 1 bagian Scope.

## Timeline

Berikut adalah penjadwalan proyek Online Course yang sudah lengkap dan sudah direview oleh ketua proyek. Bila nantinya ada perubahan schedule, maka yang akan memutuskan delay dari schedule, cost, resources, scope, dan risk adalah Project Manager dan tim itu sendiri.

Jika perubahan itu diterima oleh project owner maka project manager akan mengimplementasikannya, memperbaharui schedule dan semua dokumentasi, dan akan menginformasikan mengenai perubahan tersebut kepada semua stakeholder. Project manager juga memvalidasi schedule bersama tim, project owner, dan stakeholder. Project owner berpartisipasi dalam melakukan review schedule yang diajukan dan membantu proses validasi schedule tersebut agar proyek dapat dikerjakan sesuai dengan schedule. Realisasi pelaksanaan proyek ini dapat dlihat pada Gambar 2.

Gambar 1 Timeline

Gambar 2 Timelinee

## Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam pengerjaan proyek ini adalah metode waterfall. Dalam pengembangannya metode waterfall memiliki beberapa tahapan yaitu:

- Tahap requirement atau spesifikasi kebutuhan sistem adalah analisa kebutuhan sistem yang dibuat dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh pengguna dan pengembang sistem. Dalam tahap ini pengguna menjelaskan segala kendala dan tujuan serta mendefinisikan apa yang diinginkan dari sistem tersebut. Setelah dokumen spesifikasi disetujui maka dokumen tersebut menjadi kontra kerja antara pengguna dan pihak pengembang sistem.

- Tahap selanjutnya adalah desain, dalam tahapan sistem ini pengembang akan menghasilkan sebuah arsitektur sistem secara keseluruhan, dan menentukan alur dari sistem.

- Tahap implementasi, yaitu tahapan dimana keseluruhan desain diubah menjadi kode program.

- Tahap yang terakhir adalah verifikasi dengan pengguna, pengguna menguji apakah sistem tersebut telah sesuai dengan kontrak yang telah disetujui sebelumnya.

## Karakteristik Pengguna

Pada subbab ini dijelaskan karakteristik pengguna yang terdapat pada Online Course, akan dijelaskan pada subbab berikut:

### User Sebagai Learner

Description of User	: Learner berhak mengikuti setiap materi yang telah disediakan.

Role			: Learner

Prerequisit		: Learner harus memiliki akun untuk masuk ke dalam Online

Course

Task description	: Learner dapat mengikuti quiz, melihat progress dalam Online

Course tersebut dan melihat nilai yang dicapainya.

### User Sebagai Lecture

Description of User	: Lecture memberikan pelajaran kepada Learner melalui Online

Course

Role			: Lecture

Prerequisit		: Lecture harus memiliki akun terlebih dahulu untuk masuk ke

dalam Online Course

Task description	: Lecture dapat mengelola Course, materi dan submateri berupa

video, lecture note dan quiz yang akan dijawab dan dipelajari oleh

Learner.

## Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja berisi spesifikasi teknis perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan dalam pembangunan sistem Online Course. Pengerjaan proyek ini digunakan dengan Gitlab, sehingga setiap kode per kode yang dikerjakan dapat dilakukan push, sehingga orang lain dapat membukanya dengan cara pull dari Gitlab tersebut. Tabel dibawah ini berisi daftar perangkat yang digunakan oleh pengembang dalam pembangunan sistem informasi. Spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh pengembang dalam pembangunan sistem Online Course dapat di lihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Lingkungan Kerja

| Server | : | Localhost |
| --- | --- | --- |
| Web server | : | XAMPP v3.2.1, Gitlab |
| Database Engine | : | SQL Server 2014, MySQL Workbench 6.3 CE, SQLyog 12.4.1 |
| Installed Software | : | Apache |
| Operating Sistem | : | Windows |
| Minimum Storage | : | 4 GB |
| Processor | : | Intel(R), CoreTM i5-3230M CPU @2.60GHz |
| Laptop | : | Asus, Lenovo |
| Sistem Operasi | : | Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
| Paket office | : | Microsoft Office 2013 |
| Graphics editor | : | Enterprise Architect |
| Tools pengembang | : | Sublime Text 3 |

# Gambaran Sistem

Pada bab ini, berisi deskripsi tentang spesifikasi kebutuhan dari pengguna untuk pembangunan sistem, kebutuhan antarmuka pengguna, kebutuhan fungsional, perancangan dari produk yang dibangun, spesifikasi kebutuhan fungsional, spesifikasi rancangan sistem, dan spesifikasi rancangan basis data.

## Target Sistem

Sistem yang akan dikembangkan adalah pengembangan Campus Information System (CIS) modul Online Course yang diharapkan dengan adanya sistem ini dapat membantu Dosen IT Del untuk mengelola materi yang akan diberikan kepada Mahasiswa, sehingga setiap materi yang ditambahkan kedalam sistem tersebut dapat digunakan oleh Mahasiswa untuk membahas soal-soal melalui lecture notes, mengikuti quiz, dan melihat video tutorial yang disediakan. Mahasiswa dapat mengikuti quiz dan melihat hasilnya setelah quiz tersebut selesai. Mahasiswa juga dapat memberikan komentarnya dibagian video. Setiap komentar yang diberikan oleh Mahasiswa dapat dilihat dan dibalas oleh Dosen yang bersangkutan.

### Spesifikasi Kebutuhan

Dalam pengembangan CIS modul Online Course ini terdapat 9 fitur utama yang menjadi fungsi utama dalam sistem tersebut, yaitu:

- Fungsi Mengelola Course

Fungsi tersebut disediakan oleh Dosen untuk mengelola setiap Course. Adapun fitur-fitur yang ada didalamnya adalah:

- Melihat Course

- Menambah Course

- Mengedit Course

- Menghapus Course

- Fungsi Mengelola materi

Fungsi tersebut disediakan oleh Dosen untuk mengelola setiap materi. Adapun fitur-fitur yang ada didalamnya adalah:

- Melihat materi

- Menambah materi

- Mengedit materi

- Menghapus materi

- Fungsi Mengelola quiz

Fungsi tersebut disediakan oleh Dosen untuk mengelola setiap quiz yang akan diikuti oleh Mahasiswa. Adapun fitur-fitur yang ada didalamnya adalah:

- Melihat quiz

- Menambah quiz

- Mengedit quiz

- Menghapus quiz

- Fungsi Mengelola submateri yaitu quiz, video, dan lecture notes

Fungsi tersebut disediakan oleh Dosen untuk mengelola submateri yang ada didalam sistem. Submateri ini dibagi atas 3 bagian yaitu quiz, video, dan lecture notes. Adapun fitur-fitur yang ada didalamnya adalah:

- Melihat submateri

- Menambah submateri

- Mengedit submateri

- Menghapus materi

- Fungsi Login

Fungsi ini disediakan untuk Dosen dan Mahasiswa untuk masuk kedalam sistem.

- Fungsi Mengisi Komentar

Fungsi ini disediakan untuk Dosen dan Mahasiswa. Dimana, Mahasiswa dapat memberikan komentar terhadap video dan lecture notes. Dosen dapat melihat dan membalas komentar dari mahasiswa tersebut.

- Fungsi melihat progress

Fungsi ini disediakan untuk Dosen dan Mahasiswa. Mahasiswa dapat melihat progress hanya bagiannya saja, namun dosen dapat melihat progress dari setiap mahasiswa secara keseluruhan. Sehingga Dosen mengetahui sudah sampai dimana kemampuan dari mahasiswa tersebut dalam menguasai satu materi.

- Fungsi mengikuti quiz

Fungsi ini disediakan untuk learner yang dapat mengikuti quiz.

- Fungsi View Learner

Fungsi ini disediakan untuk lecture yang dapat melihat view dari setiap learner.

Penjelasan rinci mengenai ruang lingkup proyek Pengembangan CIS Modul Online Course dapat dilihat pada dokumen ITD4-3-PA22018-33-SRS-v3.0-20180513 bab 3.2 Functional Requirements Specification.

### Kebutuhan Antarmuka Pengguna

Sistem ini memiliki tampilan web standard yaitu berupa menu untuk pengaksesan setiap fungsi yang telah disediakan. Tampilan awal sistem ini berupa halaman utama untuk beranda. Interface dari sistem Online Course ini dirancang dengan sedemikian rupa untuk memudahkan pengguna dalam memahami dan menggunakannya. Berikut ini akan dijelaskan kebutuhan antarmuka pengguna (UI) pengembangan CIS modul Online Course.

- Detail Screen Layout Beranda

Tampilan berikut merupakan gambaran detail dari Beranda.

Gambar 3. Layout Beranda

Keterangan:

Pada Gambar 3 diatas kita dapat melihat bahwa ada button search yang bertujuan untuk mencari Course yang diperlukan. Dibagian bawah juga terlihat bahwa ada materi dan submateri yang dapat dipilih.

- Detail Screen Layout Course

Tampilan berikut merupakan gambaran dari detail Course yang dapat diakses oleh Dosen dan Mahasiswa.

Gambar 4 Layout Course

Keterangan:

Pada Gambar 4 diatas dapat dilihat bahwa terdapat Course dan penjelasannya, dan materi dan submateri yang akan dikelola oleh dosen.

- Detail Screen Layout Materi

Tampilan berikut merupakan gambaran dari materi yang dapat diakses oleh mahasiswa, baik melalui lecture notes, video, dan mengikuti quiz.

Gambar 5 Layout Materi

Keterangan:

Pada Gambar 5 diatas terdapat Add Materi dari Course yang sedang dibuka.

- Detail Screen Layout Add Materi

Tampilan berikut merupakan gambaran dari AddMateri.

Gambar 6 Layout Add Materi

Keterangan:

Pada Gambar 6 diatas, create materi dapat dilakukan oleh Dosen untuk menambah materi yang akan diberikannya kepada Mahasiswa.

- Detail Screen Layout Add Quiz

Tampilan berikut merupakan gambaran dari AddQuiz.

Gambar 7 Layout Add Quiz

Keterangan:

Pada Gambar 7, create quiz dapat dilakukan oleh Dosen untuk menambah materi yang akan diberikannya kepada Mahasiswa.

- Detail Screen Layout Quiz

Tampilan berikut merupakan gambaran dari Quiz.

Gambar 8 Layout Quiz

Keterangan:

Pada Gambar 8 diatas, terdapat soal-soal quiz yang dapat diisi oleh Mahasiswa. Apabila mahasiswa telah selesai mengikuti quiz tersebut, maka dapat langsung di submit.

### Kebutuhan Fungsional

Dalam sistem informasi yang akan dikembangkan ini terdapat 9 fitur utama yang menjadi fungsi utama dalam sistem tersebut, yaitu:

- Fungsi mengelola Course

- Fungsi mengelola quiz

- Fungsi mengelola submateri

- Fungsi mengelola materi

- Fungsi View Learner

- Fungsi melihat materi

- Fungsi Login

- Fungsi Mengisi komentar

- Fungsi Melihat Progress

Penjelasan rinci mengenai kebutuhan fungsional proyek Pengembangan CIS Modul Online Course dapat dilihat pada dokumen ITD3-4-PA22018-33-SRS-v3.0-20180501 Bab 3.2

## Perancangan

Berikut gambaran rancangan produk dari sistem yang dibangun yaitu:

### Rancangan Untuk Beranda

Rancangan antarmuka pengguna dibuat untuk mudah digunakan oleh developer dalam melakukan implementasi terhadap sistem yang akan dibangun.

Gambar 9 Rancangan Beranda

Keterangan:

Pada Gambar 9 terlihat pada ada tombol search yang tujuannya untuk mencari Course yang dibutuhkan, ada juga materi dan submateri yang dikelola oleh Dosen maupun yang akan dipelajari oleh Mahasiswa. Detail ruang lingkup proyek ini dapat dilihat pada dokumen ITD5-4-PA22018-SRS-v6.0-20180513 bab 3 bagian User Interface.

### Spesifikasi Kebutuhan Fungsional

Spesifikasi kebutuhan fungsional dari Sistem ini dapat digambarkan dalam bentuk diagram, yaitu Use case diagram. Pada bagian ini akan dimuat fitur-fitur yang terdapat pada Sistem Online Course dengan menggunakan Use case diagram pada Gambar 10.

Gambar 10 Use Case Diagram

### Spesifikasi Rancangan Sistem

Spesifikasi rancangan sistem pada sistem Online Course digambarkan dalam bentuk class diagram pada Gambar 11 berikut:

Gambar 11 Class Diagram

### Spesifikasi Rancangan Basisdata

Spesifikasi rancangan basis data pada sistem Online Course digambarkan dalam bentuk EER pada Gambar 12 berikut:

Gambar 12 EER Diagram

# Kesimpulan

Dari pembahasan tentang Modul Online Course yang telah dijelaskan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

- Modul Online Course yang dibangun diharapkan dapat mempermudah Dosen dalam mengelola Course secara terkomputerisasi agar dapat terstruktur dengan baik dan memiliki dokumentasi yang jelas dan rinci.

- Dengan adanya sistem Online Course ini maka setiap Dosen dapat melakukan pengelolaan Course setiap harinya serta melihat kemampuan mahasiswa dalam mengikuti satu materi yang disediakan.

- Modul Online Course yang dibangun diharapkan dapat membantu para dosen-dosen IT Del dalam memberikan materi berupa lecture notes, video sebagai bahan tutorial, dan soal-soal quiz untuk melatih kemampuan mahasiswa tersebut.

- Mahasiswa dapat melihat progress nilai yang didapat dan dosen juga dapat melihat progress nilai tersebut.

## Kejadian Tidak Terduga

Berikut daftar kejadian tidak terduga yang terjadi selama pembangunan proyek termasuk perubahan yang disetujui dan tidak disetujui, dampak yang mungkin terjadi pada proyek tersebut dan tindakan yang diambil untuk mengatasinya.

| Keterangan | Dampak | Tindakan |
| --- | --- | --- |
| Perubahan database dilakukan 4 kali | Pengerjaan implementasi proyek tidak sesuai sehingga dapat mengakibatkan progress implementasi sering terlambat. | Pengerjaan implementasi yang dilakukan pada jam teori dan praktikum dan pada jam kosong pun dapat dilakukan implementasi.v |
| Pengerjaan scope proyek | Pengerjaan dokumen yang telalu cepat sehingga hasil pengumpulan dokumen tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pengguna. | Pengumpulan dokumen diperpanjang menjad satu minggu |
| Banyak fungsi yang belum selesai 100 % | Progress implementasi proyek tidak dapat dikejar sesuai jadwal yang telah disepakati sehingga progress yang ditunjukkan kepada pengguna belum maksimal | Pengerjaan implementasi proyek diperpanjang menjadi 3 minggu |
| Developer team sulit menentukan waktu untuk bertemu dengan Project Manager team untuk melakukan analisa terhadap sistem yang akan dibangun | Project Manager team tidak mengerti scope proyek yang akan dibangun oleh Developer team sehingga sering terjadi kesalahpahaman antara Project Manager team dan Developer team | Membuat jadwal pertemuan tiap minggu dengan Project Manager team agar terjalin komunikasi yang baik Project Manager team dan Developer team terkait pembangunan proyek. |
| Menambah fungsi setelah melakukan UAT dengan pengguna | Form penilaian UAT dapat diterima langsung oleh tim pengembang | User memberikan waktu kepada Developer team untuk menambah beberapa fungsi yang telah User sepakati dengan Developer team lalu melakukan UAT final dengan User |

## Kinerja Proyek

Berikut ini adalah kinerja proyek yang akan dijelaskan pada table dibawah ini:

| On Schedule |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planned Finish Date | Actual Finish Date | Variance (in days) | On Schedule | Ahead of Schedule | Behind Schedule |
| 21-05-2018 | 05-06-2018 |  |  |  | √ |
| Meeting Customer Expectations |  |  |  |  |  |
| Success Criteria |  |  | Criteria Met | Comments |  |
| Menggunakan framework yii2 |  |  | √ | <INPUT TYPE=\Berhasil menggunakan framework yii2 |  |
| Fungsi mengelola Course |  |  | √ | <INPUT TYPE=\Sistem dapat mengakomodir kebutuhan pengguna |  |
| Fungsi mengelola quiz |  |  | √ | <INPUT TYPE=\Sistem dapat mengakomodir kebutuhan pengguna |  |
| Fungsi mengelola submateri |  |  | √ | Sistem dapat mengakomodir kebutuhan pengguna |  |
| Fungsi mengelola materi |  |  | √ | Sistem dapat mengakomodir kebutuhan pengguna |  |
| Fungsi View Learner |  |  | √ | Sistem dapat mengakomodir kebutuhan pengguna |  |
| Fungsi melihat materi |  |  | √ | Sistem dapat mengakomodir kebutuhan pengguna |  |
| Fungsi login |  |  | √ | Sistem dapat mengakomodir kebutuhan pengguna |  |
| Fungsi mengisi komentar |  |  | √ | Sistem dapat mengakomodir kebutuhan pengguna |  |
| Fungsi melihat progress |  |  | √ | Sistem dapat mengakomodir kebutuhan pengguna |  |

## Kunci Keberhasilan Proyek

Kunci keberhasilan untuk semua proyek adalah manajemen integrase proyek yang baik. Berikut faktor-faktor kunci keberhasilan proyek dan keterangannya.

| Komponen | Keterangan |
| --- | --- |
| User communication | Keterlibatan pengguna dalam pengerjaan proyek ini memungkinkan penyedian kebutuhan pengguna yang tepat dengan sedikit kendala. |
| Semua output selesai dengan kualitas yang dibutuhkan | Melakukan testing software dari awal untuk setiap fungsi yang telah selesai diimplementasikan, hal ini memungkinkan untuk meminimalisir kesalahan ouput yang terjadi. |
| Dokumentasi proyek selesai | Keterlibatan dokumentasi dalam proyek ini menggambarkan informasi dari sebuah proyek perangkat lunak secara lengkap dan akurat, ditulis dengan baik, mudah dibaca, mudah dimengerti dan dapat menunjukkan kualitas dari pembangunan proyek tersebut. Setelah dokumentasi proyek selesai maka dapat melakukan proses UAT. |
| Pelaksanaan UAT | Setelah melakukan pengujian terhadap proyek yang dibangun diharapkan melakukan User Acceptance Testing (UAT) kepada user yang dimaksudkan untuk membuktikan bahwa software yang telah dikembangkan telah dapat diterima oleh user apabila hasil pengujian sudah bisa dianggap memenuhi kebutuhan dari user. |
| Risiko dan Masalah ditutup atau diselesaikan | Keterlibatan user dalam melakukan pengujian terhadap pengerjaan proyek ini dan proyek yang dikerjakan sesuai dengan kebutuhan user memungkinkan risiko dan masalah implementasi proyek dapat ditutup atau diselesaikan. |
| Serah terima ke SDI lengkap | Proyek yang diimplementasikan sudah memenuhi standarisasi code yang diperoleh dari SDI dan sesuai dengan requirement dapat menyerahkan proyek tersebut ke SDI secara lengkap |
| Saran | Setiap proyek yang sudah berhasil diintegrasikan dengan CIS user yang terlibat dalam penggunaan proyek tersebut dapat menggunakan sistem yang telah disediakan. |

## Pembelajaran

Berikut deskripsi pembelajaran yang didapat dari pembangunan proyek sistem informasi ini dan rekomendasi yang digunakan untuk meningkatkan penyampaian proyek sistem informasi masa depan.

| Description | Recommendation |
| --- | --- |
| Untuk menghasilkan produk yang baik dan sesuai kebutuhan pengguna harus melakukan eksplorasi mendalam. | Membuat kelas tutorial tambahan. |
| Untuk menghasilkan proyek yang baik harus terlebih dahulu mendefinisikan proyek tersebut dengan metodologi waterfall | Melakukan requirement gathering (pengumpulan data) dengan melakukan observasi ke tempat dan melakukan wawancara dengan user yang terlibat dalam pembangunan proyek, membuat design atau rancangan produk, melakukan implementasi, melakukan testing terhadap software yang sedang dibangun, dan jika ada masalah melakukan operasi dan perbaikan terhadap software. |
| Untuk menghasilkan proyek yang baik harus ada kerja sama yang baik dengan anggota tim. | Membentuk tim pelaksana proyek dan menjalin komunikasi yang baik |
| Setiap anggota kelompok diharapkan mampu menguasai perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pembangunan proyek. | Melakukan eksplorasi lebih dalam mengenai software dan hardware yang akan digunakan untuk pembangunan proyek. |
| Untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan harus membuat perecanaan proyek terlebih dahulu | Membuat penjadawalan kegiatan dan menentukan kegiatan yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok. |
| Untuk menghasilkan proyek yang baik dan sesuai kebutuhan pengguna harus ada kerja sama dan komunikasi yang baik antara developer team dengan Project Manager team | Memilih Project Manager team yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman dalam memimpin suatu proyek, memberikan bimbingan pada anggota, dan memiliki kecepatan dalam berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan cepat yang dapat mengkoordinasi dan mengendalikan berjalannya suatu proyek. |
| Untuk menghasilkan proyek yang baik harus memiliki dokumentasi yang baik dan berkualitas | Membuat dokumentasi proyek untuk mempercepat proses pembuatan software, pembuatan software menjadi lebih terstruktur, pembuatan dokumen mampu memberikan gambaran secara detail mengenai kebutuhan dari user tersebut sehingga user dapat dengan cepat mengerti cara kerja dari perangkat lunak tersebut. |

## Hasil Seminar

Pada hari Kamis, 07 Juni 2018 kelompok Online Course melakukan seminar dihadapan penguji dan pembimbing. Dalam seminar tersebut kelompok Online Course memaparkan tentang sistem Online Course yang sudah dibangun. Sehingga penguji mengerti maksud dan tujuan dari sistem itu dan dimana akan digunakan.

Adapun saran dan pertanyaan yang diberikan oleh penguji adalah sebagai berikut ini:

Saran

Berikut adalah saran yang diberikan oleh penguji:

- Perbaiki dokumen laporan

- Content Coursenya tidak terstruktur dengan baik, ada baiknya jika dibuat kategori lecture notes, video, dan quiz.

- Ada baiknya jika membuat produk yang baik itu melihat bagaimana cara membandingkan produk yang sudah ada (e-Course).

- Masih banyak tujuan dari sistem yang belum tercapai.

- Produk masih belum dapat digunakan secara penuh dan tidak lebih baik dari produk yang sudah ada.

- Fitur masih banyak yang perlu dikembangkan.

- User experience masih kurang. Masih banyak pertanyaan tentang modul yang dikerjakan.

- Tampilan sederhana, terstruktur, dan flownya jelas

- Gunakan rich teks untuk teks lecture notes.

Pertanyaan

Berikut adalah pertanyaan yang diberikan oleh penguji:

- Mengapa tujuan di PIP dan Laporan tidak sama?

Jawabannya: Sebenarnya itu sama. Tidak ada perbedaan di dua dokumen tersebut.

- Bagaimana proyek membantu mahasiswa untuk belajar? Dimana letak peran modul ini?

Jawabannya: Modul tersebut dapat membantu mahasiswa untuk belajar dengan cara membuka lecture notes yang telah disediakan dan menonton video tutorial yang ada dalam modul tersebut. Mahasiswa juga dapat memberikan komentar didalam video dan lecture notes apabila ada hal yang tidak dimengerti.

- Bagaimana proyek membantu mahasiswa mengetahui kekurangan dan kelebihan mahasiswa?

Jawabannya: Caranya yaitu dengan mengikuti quiz yang diberikan, dan mengukur kemampuannya dengan melihat progress.

- Bagaimana proyek membantu pembelajaran efektif bagi banyak orang?

Jawabannya: caranya dengan belajar efektif maka memicu waktu yang digunakan.

- Apa masalah yang terjadi sehingga proyek dibangun?

Jawabannya: masalahnya adalah di tempat kita ini di IT Del belum ada sistem belajar online yang dibangun, yang ada dengan cara belajar konvensional atau dosen langsung berinteraksi dengan mahasiswa di dalam ruangan.

- Bagaimana dosen dapat memantau mahasiswa dan melihat batas kemampuannya?

Jawabannya: Dengan melihat progress nilai yang dimiliki oleh setiap mahasiswa.

# Referensi

- ITD8-16-PA22018-1-PIP

- ITD3-4-PA22018-33-SRS

- ITD3-4-PA22018-33-FSD

- ITD3-4-PA22018-33-MOM